PAGE  
2

02.04.2018 № 1-11-оик/135-к
№ 11.2-6/4/975-к 15.03.2018

О рассмотрении обращения

Комитет по архитектуре и строительству Миноблисполкома 
рассмотрел Ваши электронные обращения, поступившие в Минский облисполком и прокуратуру Минской области, по вопросу ввода 
в эксплуатацию водопровода в д. Кучкуны Раковского с/с Воложинского района и, учитывая информацию, предоставленную Воложинским райисполкомом, в пределах своей компетенции, сообщает.

Заказчиком по строительству водопровода выступает ГП «УКС Воложинского района». Данный объект построен на 95,0 процентов.

Однако, в связи с неисполнением подрядчиком в установленный срок договорных обязательств, заказчик в лице ГП «УКС Воложинского района» был вынужден обратиться в экономический суд Минской области. На основании судебного приказа было направлено заявление принудительного исполнения о возбуждении исполнительного производства в отношении ЧСУП «Антас-Строй». 

Отделом принудительного исполнения Воложинского района Минской области 03.01.2017 года наложен арест на транспортные средства, принадлежащие ЧСУП «Антас-Строй». 

Вместе с тем, 19.03.2018 года дан запрос в отдел исполнения наказания Воложинского района о реализации транспортных средств, принадлежащих ЧСУП «Антас-Строй».

По информации отдела принудительного исполнения Воложинского района, вынесено постановление и направлено в ГАИ 
о задержании транспортных средств. Однако согласно сведений УВД Миноблисполкома произвести данную операцию не представляется возможным, так как транспортные средства до настоящего времени 
не обнаружены. Ознакомиться с материалами исполнительного производства можно в единый день приема судебных исполнений – понедельник.

Учитывая сложившуюся ситуацию, и то, что поиск транспортных средств до настоящего времени не прекращен, судебные исполнители пытаются взыскать финансовые средства с подрядной организации, после чего будут внесены изменения в перечень финансирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры с целью завершения строительно-монтажных работ по объекту.

Вместе с тем, с целью ускоренного решения вышеуказанного вопроса кооператив «Родник» вправе выступить инвестором 
для завершения строительства сетей водопровода и ввода 
их в эксплуатацию.

Настоящий ответ может быть обжалован в порядке, предусмотренном, статьей 20 Закона Республики Беларусь
от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Председатель комитета
А.В.Тараруев

Бажежа, Поборцева 203 73 41

30.03.2018 Обращение

